Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 8

và 8 tháng đầu năm 2008

Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tháng 8/2008 ước tính đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, bằng 8,7% kế hoạch năm, trong đó vốn trung ương đạt 2,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,8%; vốn địa phương đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,1%. Tính chung 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện được 56 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm, trong đó vốn Trung ương 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7%; vốn địa phương 38,9 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8%.

Trong 8 tháng, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện được 1147,1 tỷ đồng, bằng 68,8% kế hoạch năm; Bộ Công thương 154,2 tỷ đồng, bằng 65,1%; Bộ Y tế 576,2 tỷ đồng, bằng 61,8%; Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch 268,4 tỷ đồng, bằng 60,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 652,7 tỷ đồng, bằng 58,3%; Bộ Giao thông Vận tải 2967,2 tỷ đồng, bằng 47,2%;  Bộ Xây dựng 78,5 tỷ đồng, bằng 22,3%.

Một số địa phương có tiến độ thực hiện nhanh là: Lâm Đồng 745,6 tỷ đồng, bằng 94,6% kế hoạch năm; Quảng Trị 644,7 tỷ đồng, bằng 83,4%; Yên Bái 478,9 tỷ đồng, bằng 81,8%; Thái Nguyên 457,5 tỷ đồng, bằng 72% ; Bà Rịa-Vũng Tàu 1413,2 tỷ đồng, bằng 71,3%; Ninh Thuận 371,8 tỷ đồng, bằng 70,6%; Đà Nẵng 1605,3 tỷ đồng, bằng 66,1%.

Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm nay đạt thấp do giá cả biến động, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, khâu tổ chức thực hiện việc tách các tiểu dự án giao cho địa phương làm chủ đầu tư còn lúng túng, việc triển khai các văn bản hướng dẫn xử lý biến động giá cả vật liệu xây dựng chậm.

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 8

và 8 tháng đầu năm 2008

|  |  | Thực hiện (Tỷ đồng) |  | Thực hiện so với kế hoạch năm 2008 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 8/2008 | 8 tháng đầu năm 2008 |  | Tháng 8/2008 | 8 tháng đầu năm 2008 |
| TỔNG SỐ | 8503.3 | 56025,8 |  | 8,7 | 57,1 |
| Phân theo cấp quản lý |  |  |  |  |  |
|  | Trung ương | 2583,1 | 17136,0 |  | 7,8 | 51,7 |
|  | Địa phương | 5920,2 | 38889,8 |  | 9,1 | 59,8 |
| Một số Bộ |  |  |  |  |  |
|  | Bộ Công thương | 25,6 | 154,2 |  | 10,8 | 65,1 |
|  | Bộ Xây dựng | 8,5 | 78,5 |  | 2,4 | 22,3 |
|  | Bộ NN và PTNT | 99,6 | 1147,1 |  | 6,0 | 68,8 |
|  | Bộ Giao thông Vận tải | 510,0 | 2967,2 |  | 8,1 | 47,2 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 85,3 | 652,7 |  | 7,6 | 58,3 |
|  | Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 45,6 | 268,4 |  | 10,3 | 60,9 |
|  | Bộ Y tế | 90,6 | 576,2 |  | 9,7 | 61,8 |
| Một số địa phương |  |  |  |  |  |
|  | Hà Nội mới (*) | 666,4 | 3990,6 |  | 7,7 | 46,2 |
|  | Bắc Ninh | 68,9 | 451,0 |  | 8,6 | 56,2 |
|  | Hải Phòng | 120,7 | 782,3 |  | 8,6 | 55,5 |
|  | Thái Bình | 80,0 | 461,0 |  | 11,3 | 65,4 |
|  | Bắc Kạn | 42,3 | 265,0 |  | 8,2 | 51,3 |
|  | Yên Bái | 20,3 | 478,9 |  | 3,5 | 81,8 |
|  | Thái Nguyên | 57,0 | 457,5 |  | 9,0 | 72,0 |
|  | Lai Châu | 67,4 | 541,6 |  | 6,7 | 53,9 |
|  | Nghệ An | 113,6 | 887,1 |  | 8,2 | 63,8 |
|  | Hà Tĩnh | 51,2 | 431,3 |  | 4,8 | 40,5 |
|  | Quảng Trị | 56,3 | 644,7 |  | 7,3 | 83,4 |
|  | Thừa Thiên - Huế | 117,5 | 665,2 |  | 13,0 | 73,5 |
|  | Đà Nẵng | 155,6 | 1605,3 |  | 6,4 | 66,1 |
|  | Lâm Đồng | 88,3 | 745,6 |  | 11,2 | 94,6 |
|  | Ninh Thuận | 54,3 | 371,8 |  | 10,3 | 70,6 |
|  | Bình Dương | 145,6 | 788,5 |  | 11,8 | 63,9 |
|  | Bà Rịa - Vũng Tàu | 193,5 | 1413,2 |  | 9,8 | 71,3 |
|  | TP. Hồ Chí Minh | 859,9 | 4840,1 |  | 9,7 | 54,8 |
|  | An Giang | 51,5 | 382,2 |  | 7,5 | 55,9 |
| (*) Chưa bao gồm số liệu của huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và số liệu của 4 xã thuộc tỉnh Hoà Bình |